Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

# Smlouva o dílo č.        /VŠ/2024

Účastníci smlouvy:

1) Vysoká škola ekonomická v Praze

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem

IČ/DIČ: 61384399 / CZ61384399

sídlo: Praha 3, Žižkov, nám. Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67

zastoupena: Ing. Otou Zimou, CSc., MBA, ředitelem SÚZ VŠE v Praze, na základě Pověření rektora ze dne 22. prosince 2022.

Samostatná provozní jednotka pověřená plněním z této smlouvy:

Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze

sídlo: Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3

jejímž jménem jedná Ing. Ota Zima, CSc., MBA, ředitel

bankovní spojení: 1915202/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s.

adresa pro doručování elektronické pošty/email: ota.zima@vse.cz

dále jen Objednatel na straně jedné

2)

IČ/DIČ:      ,

plátce DPH:      ,

sídlo:      ,

zapsána v obch. rejstříku, vedeném pod sp. zn.      ,

jejímž jménem jedná      .

bankovní spojení:      , vedený u      .

adresa pro doručování elektronické pošty/email:      .

dále jen Dodavatel na straně druhé

Objednatel a Dodavatel společně též „Smluvní strany“

na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu na dodávku a montáž protipožárních dveří (dále jen „Smlouva“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDUJÍCÍ:

- PREAMBULE

  - Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy odpovídající veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Protipožární dveře pro kolej Blanice a Vltava 2“, která byla realizována postupem dle čl. II odst. 3 bod. 2 Pravidel zadávání veřejných zakázek na VŠE v Praze, účinných od 5.12.2022.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem Smlouvy je výměna poškozených protipožárních dveří – jejich dodávka a montáž:

- dodávka 172 kusů protipožárních dveří vyspecifikovaných v příloze č. 1 smlouvy do stávajících zárubní;

- doprava 172 kusů dveří na místo realizace a manipulace s nimi;

- zkrácení 172 kusů dveřních křídel v místě realizace do 2,5 cm;

- zúžení 49 kusů dveřních křídel při zachování protipožární certifikace;

- demontáž vložky, kování a zámku z původních dveří a jejich montáž do nových dveří, přičemž vložka musí zůstat ve dveřích té samé buňky ze které byla vymontována;

- demontáž a likvidace původních dveří;

- montáž nových dveří do stávajících zárubní.

(společně dále jen „Dílo“).

  - Dodavatel se zavazuje dodat a namontovat protipožární dveře včetně montáže zámku a kování v souladu se všemi odpovídajícími požárními normami a předpisy tak, aby vyhovovaly požadavkům zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel se zavazuje za činnosti Dodavatele zaplatit odměnu ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě a poskytovat požadovanou a potřebnou součinnost Dodavateli.

- MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je:

kolej Blanice: Chemická 955, 148 00 Praha 4,

kolej Vltava: Chemická 953, 148 00 Praha 4.

- DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

  - Dodavatel je povinen dodat Dílo nejpozději dne 30. 08. 2024.

  - Prodlení Dodavatele s dodáním Díla a jeho protokolárním předáním Objednateli ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá Objednateli právo odstoupit od Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dodání Díla.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

    - bude-li Dílo vykazovat neodstranitelné vady, nebo

    - nebude-li Dodavatel opakovaně plnit své povinnosti řádně a včas,

    - ocitne-li se Dodavatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, nebo

    - ukáže-li se, že Dodavatel neplní povinnost mít sjednané pojištění podle odstavce 1. článku 13 smlouvy.

  - Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy

    - při prodlení Objednatele s úhradou splatných faktur o více než 60 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného upozornění Dodavatele Objednateli o nezaplacení faktury,

    - v případě neposkytnutí součinnosti Objednatelem dle bodu 2.3 Smlouvy.

- PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

  - Objednatel je povinen učinit taková organizační a technická opatření, aby Dodavatel mohl řádně a včas provést Dílo dle Smlouvy.

  - Objednatel informuje své zaměstnance o podmínkách provádění Díla Dodavatelem podle Smlouvy.

  - Objednatel je povinen v přiměřeném předstihu oznámit Dodavateli provozní změny, které mají vliv na provádění Díla.

  - Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat postup provádění Díla Dodavatelem a zaznamenávat zjištěné nedostatky a požadovat odstranění závad.

  - Oprávněné osoby Objednatele, které jsou odpovědné za koordinaci Dodavatelem prováděného Díla ve vztahu k provozu Objednatele, za styk s odpovědnou osobou nebo osobami Dodavatele jsou:

Ing. Oldřich Krpata; tel: 22409 2498; mobil: 775 854 009; e-mail: oldrich.krpata@vse.cz;

Petr Vocetka; tel: 22409 8695; mobil: 773 169 518; e-mail: petr.vocetka@vse.cz.

  - Objednatel zajistí dílčí převzetí Díla po dnech a do SD uvede seznam ten den namontovaných dveří a potvrdí, že jsou bez vad a přejímá je.

  - Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí provedeného Díla, které nebylo poskytnuto řádně v souladu se Smlouvou a/nebo ve sjednané kvalitě, tj. v případě, že dílo vykazuje podstatné vady bránící řádnému užívání díla funkčně či esteticky či pokud Dodavatel Objednateli nepředá doklady, bez nichž nelze dílo užívat, přičemž v takovém případě Objednatel písemně sdělí Dodavateli důvody odmítnutí převzetí Díla, a to nejpozději do tří pracovních dnů od provedení Díla.

- PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

  - Dodavatel je povinen dodat Dílo Objednateli v souladu se Smlouvou a její přílohou č. 1 bez závad, řádně a včas.

  - Dodavatel je povinen při provádění Díla postupovat podle platných právních předpisů a technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá Dodavatel Objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést Dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech dodávek. Případné uvažované odchylky dodávek je Dodavatel povinen předem a včas s Objednatelem projednat jako návrh, který Objednatel nemusí přijmout.

  - Dodavatel se zavazuje ke zhotovení Díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem nebo jiným potvrzením o plnění požadavků veškerých předpisů a norem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od Dodavatele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování Díla, pokud si to Objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však Dodavatel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení.

  - Dodavatel odpovídá za veškeré vady předaného Díla, přičemž za bezvadné může být považováno pouze dílo, které odpovídá specifikaci dle této Smlouvy, je plně funkční, nezatížené právy třetích osob, odpovídá právním předpisům, je řádně nainstalováno ve funkční celek a vybaveno veškerými dokumenty potřebnými pro jeho provoz.

  - Pokud Objednatel při průběžné kontrole provádění Díla zjistí, že Dílo vykazuje vady, nebo že Dodavatel porušuje jiné své povinnosti stanovené touto Smlouvou, je oprávněn vyzvat Dodavatele, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla, případně aby splnil své jiné smluvní povinnosti a Dílo prováděl řádně.

  - Dodavatel je povinen při zhotovení Díla postupovat podle příkazů Objednatele, pokud mu Objednatel takové příkazy udělí. Těmito pokyny však nesmí být bráněno v řádném a včasném provádění díla.

  - Dodavatel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení Díla a provádění přípravných prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s Objednatelem.

  - Dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození majetku Objednatele.

  - Dodavatel ustanovil pro plnění předmětu smlouvy a pro komunikaci s Objednatelem při provádění Díla tyto odpovědné osoby:

Vedoucí:

jméno a příjmení:      , tel.:      , e-mail:

Vedoucí je osoba odpovídající za provádění díla a je kontaktní osobou ve věcech technických a smluvních.

Zástupce vedoucího:

jméno a příjmení:      , tel.:      , e-mail:

Zástupce vedoucího je osoba odpovídající za provádění díla a je kontaktní osobou ve věcech technických na pracovní úrovni.

  - Dodavatel se zavazuje, že všechny nalezené věci při zhotovování Díla v prostorách Objednatele bez zbytečného odkladu odevzdá Objednateli. Dodavatel však neodpovídá za stav takových nalezených věcí.

  - Dodavatel se zavazuje při provádění prací podle této Smlouvy co nejméně narušovat provoz v areálu kolejí Blanice a Vltava a jejich okolí.

  - Dodavatel je povinen po celou dobu provádění díla po dle Smlouvy dodržovat veškeré platné a účinné právní, technické a hygienické předpisy a normy související s prováděním Díla a ostatní předpisy, zejména, ne však výhradně, veškeré předpisy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.

  - Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Dodavatel. Dodavatel se zavazuje zajistit na své náklady odstranění tohoto odpadu a veškerých nečistot v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodavatel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.

  - Dodavatel se zavazuje k tomu, že Dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a normami.

  - Obstarání nutných záborů prostranství mimo pozemek určený k dodávce a realizaci Díla, dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností Dodavatele. Dodavatel hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací.

  - Dodavatel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými vnějšími vlivy. Náklady spojené s touto činností nebudou Objednatelem zvlášť hrazeny a nese je v plném rozsahu Dodavatel.

  - Dodavatel odpovídá v plné výši za újmu, kterou způsobí při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla Objednateli nebo třetím osobám, zejména osobám ubytovaným na kolejích Blanice a Vltava. Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou pracovníky Dodavatele a jinými pracovníky pověřenými Dodavatelem vykonávajícími činnosti při zhotovení Díla na základě této Smlouvy.

  - Dodavatel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Dodavatel též prohlašuje, že pokud příslušnou práci na základě vztahu s Dodavatelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu s Dodavatelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Dodavatel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen umožnit objednateli pravidelné kontrolní prohlídky provádění Díla za přítomnosti Objednatele a Dodavatele.

- CENA

  - Objednatel zaplatí Dodavateli dohodnutou cenu za Dílo ve výši       Kč bez DPH, (slovy:        korun českých bez DPH) v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy.

V případě, že Dodavatel je plátcem DPH, činí výše DPH       Kč, (slovy:        korun českých).

Celková cena díla včetně DPH činí       Kč, (slovy:       korun českých včetně DPH).

  - Cena bude vyúčtována po předání hotového a úplného Díla Dodavatelem Objednateli. O předání Díla bude podepsán předávací protokol.

  - Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené se zhotovením Díla vyplývajícího ze Smlouvy. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH.

  - Dodavatel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné zhotovení Díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny Díla.

  - Cena Díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace Dodavatele, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení Díla.

  - Cena Díla je konečná a Dodavatel není oprávněn na Objednateli požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že:

    - nebudou některé práce při zhotovení Díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo

    - nebudou při zhotovení Díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo

    - nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle Smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené ve Smlouvě

bude celková cena Díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této Smlouvy a výkazu výměr, které budou předem písemně odsouhlaseny Objednatelem.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Je-li Dodavatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle smlouvy DPH, je Objednatel povinen Dodavateli takovou DPH uhradit vedle Ceny. Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Dodavatel vyúčtuje Objednateli Cenu a případnou DPH daňovým dokladem – fakturou (dále jen „Faktura“) vystavenou Dodavatelem po předání Díla a podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Dodavatelem.

  - Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Dodavatel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

  - Cenu a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Dodavateli do 30 dnů ode dne předání Díla a podpisu předávacího protokolu.

  - Fakturu je Dodavatel povinen doručit Objednateli nejpozději 10 dnů po předání Díla a podpisu předávacího protokolu.

  - Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 9.4. tohoto článku Smlouvy.

  - Stanoví-li faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 9.4 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

  - Cena a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn oproti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny Díla, kterou je povinen uhradit Dodavateli na základě této Smlouvy, jednostranně započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. Občanského zákoníku, veškeré své pohledávky vůči Dodavateli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude Dodavatel povinen Objednateli podle této Smlouvy uhradit.

  - Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Dodavatele.

  - Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Dodavatelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Dodavatelem používán pro ekonomickou činnost.

  - Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené Faktury.

  - Objednatel neposkytuje Dodavateli žádné zálohy.

- VADY DÍLA, UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO DÍLA A PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

  - Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku v délce 24 měsíců, kdy záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. V případě, že se po předání a převzetí Díla projeví vada Díla, byť i jen drobná, nebránící provozu, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli (telefonicky a písemně na kontaktní údaje uvedené v čl. 7. odst. 7.10. této Smlouvy). Jednání Smluvních stran o odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době, a které brání provozu, proběhne nejpozději následující pracovní den po doručení jejich písemného oznámení (e-mailem) Dodavateli. Vada bude Dodavatelem odstraněna nejpozději do termínu, který bude dohodnut na tomto jednání a podpisem obou zástupců písemnou formou dokumentován. O ostatních vadách nebránících provozu proběhne jednání zástupců Smluvních stran nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vady (e-mailem) Dodavateli. Na tomto jednání Smluvních stran bude dohodnut postup a termín odstranění vady.

  - Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené Objednatelem nebo jinými osobami.

  - Objednatel nemá práva z vadného Díla, způsobila-li vadu událost, která nemá svůj původ v jednání či opomenutí na straně Dodavatele. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil Dodavatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn reklamovat vadné Dílo jakýmkoliv způsobem, avšak bez zbytečného odkladu. Za Objednatele jsou oprávněni reklamovat vadné Dílo pouze příslušné oprávněné osoby Objednatele ve smyslu odstavce 6.5. článku 6 Smlouvy. Dodavatel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.

  - Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Dodavateli.

  - Dodavatel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do řádného předání Díla podle článku 4. Smlouvy, popř. postupem dle odst. 10.1. tohoto článku Smlouvy. Nesplní-li Dodavatel povinnost odstranit vady Díla ve lhůtě podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit si náhradní plnění na náklady Dodavatele u jiné osoby.

  - Dodavatel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Dodavatel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

  - Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

  - Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část ceny a případnou příslušnou DPH.

- SANKCE

  - Dodavatel bere na vědomí, že dodání Díla je nezbytné pro provoz Objednatele pro zajištění provozu studentského ubytování. Z tohoto důvodu je kladen zvýšený důraz na dodržení doby dodání Díla dle článku 4.

  - Poruší-li Dodavatel povinnost dodat Dílo ve sjednané době z důvodů na straně dodavatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, po který trvalo prodlení Dodavatele s předáním Díla. Prodlení podle předchozí věty je ukončeno okamžikem, kdy bude zjednána náprava, a to dodáním bezvadného Díla Dodavatelem.

  - Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti uhradit Objednateli vzniklé škody.

  - Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinností Dodavatele v plné výši.

  - Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy je 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

  - Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

- PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

  - Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Dodavatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

  - Dodavatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele podle Smlouvy na dodání Díla, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v dodání sjednaného Díla v souladu se Smlouvou.

  - Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

  - Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve Smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

  - Jakékoliv změny údajů uvedených ve Smlouvě, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

  - Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě.

  - V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

- POJIŠTĚNÍ

  - Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do zániku závazku ze Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Dodavatelem při výkonu činnosti jiné osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně v takové částce, aby výše pojistného plnění v plném rozsahu kryla veškerou potenciální újmu, která může v souvislosti s činností Dodavatele dle této Smlouvy vzniknout, minimálně ve výši 10 000 000 Kč.

  - Dodavatel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Dodavatele podle předchozího odstavce při podpisu Smlouvy. Dále je Dodavatel povinen předložit uvedené doklady kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

  - Dodavatel a Objednatel se zavazují uplatnit případnou pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Dodavatel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli.

  - Veškerá oznámení vyplývající z této Smlouvy a listiny doručované mezi Smluvními stranami budou, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání nebo zaslány prostřednictvím datové schránky nebo doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost zaslána prostřednictvím datové schránky se považuje za doručenou první pracovní den následující po dni jejího odeslání. Písemnost zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na novou adresu sídla, pokud příslušná Smluvní strana změnu adresy druhé Smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odmítne písemnost převzít, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

  - Dodavatel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v areálu Objednatele veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Za areál Objednatele se pro účely Smlouvy považují veškeré prostory v užívání Objednatele, které jsou nebo mohou být dotčeny plněním předmětu Smlouvy.

  - Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodavatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy Objednatelem v souladu s jeho povinnostmi za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Dodavatele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

  - Dodavatel a Objednatel jsou povini chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  - Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

  - Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Dodavatelem.

  - Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Dodavatele za Objednatelem.

  - Poruší-li Dodavatel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Dodavatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Dodavatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Dodavatel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Dodavatel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

  - Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail podepsaný zaručeným či kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

- ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právním řádem.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut příslušným soudem.

  - Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.

  - Smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy den pozdější.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují pověření zástupci obou Stran své vlastnoruční podpisy.

Dodavatel:	Objednatel:

V Praze, dne       2024	V Praze, dne       2024

_________________________________	_____________________________________

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

zast. Ing. Otou Zimou, CSc., MBA, ředitelem

Příloha č. 1