Smlouva o Dílo číslo …………/VŠ/2024

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Název: 	Vysoká škola ekonomická v Praze,

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem

zastoupená: 	Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem VŠE v Praze

se sídlem: 	nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov

IČO: 	613 84 399

DIČ: 	CZ61384399

plátce DPH:	ANO

bankovní spojení (číslo účtu): 	1915202/0800

Pracoviště pověřené plnění z této smlouvy:	Správa účelových zařízení VŠE,

se sídlem Jeseniova 208, Praha 3

(dále jen „Objednatel)

a

- Zhotovitel

Název:

zastoupený/á:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v       vedeném       pod sp. zn.      .

bankovní spojení (číslo účtu):	     .

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (společně dále také jako „Smluvní strany“) uzavřeli v souladu s § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení Veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce výtahů (V1-evakuační a V2) na Rooseveltově koleji, (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

- Účelem Smlouvy je zabezpečení řádného dodání díla (dále jen „Dílo“) Objednateli, a to v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, normami a všemi podmínkami sjednanými Smlouvou a jejími přílohami tak, aby byl zajištěn řádný a bezpečný provoz Objednatele jako poskytovatele studentského ubytování na Rooseveltově koleji.

III. VYMEZENÍ POJMŮ

- Pokud jsou ve Smlouvě použity následující pojmy, pak mají následující význam, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:

  - „Projekt“ projektová dokumentace pro realizaci Díla v konkrétním místě určeném Zadavatelem.

  - „kladné stanovisko stavebního úřadu“ takové stanovisko stavebního úřadu, které umožňuje řádnou realizaci Díla.

  - „předepsané zkoušky a revize“ všechny zkoušky a revize, které vyplývají z příslušných zákonů a platných norem pro provoz výtahu V1 – evakuačního výtahu a výtahu V2.

  - „Dílo“ soubor všech činností a dodávky všech zařízení, a následných revizí a servisu, které umožňují řádné provozování:

a) výtahu V1 – evakuačního a

b) výtahu V2

v souladu s platnými zákony a normami.

IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem Smlouvy je zhotovení Díla Zhotovitelem za podmínek sjednaných ve Smlouvě a jejich přílohách.

- Zhotovitel je povinen v rámci zhotovení Díla provést zejména:

Viz: Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace technických zařízení osobních výtahů.

V. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

- Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli Dílo a služby, které jsou specifikovány ve Smlouvě a jejich přílohách.

- Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli Dílo v termínech uvedených v článku VII Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele Dílo, které je specifikováno ve Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dodané Dílo záruku v délce trvání 5 roků od řádného předání bezvadného Díla Objednateli potvrzeného podepsaným předávacím protokolem (Příloha č. 2 Smlouvy). Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z těchto důvodů:

  - zásahem třetí osoby,

  - neodborným provozováním Díla,

  - živelnou pohromou,

  - nevhodnými pokyny Objednatele v průběhu stavby, na kterých Objednatel trval i přes písemné upozornění Zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškerý servis a revize nutné pro provoz výtahu po dobu pěti let.

- Po uplynutí záruční doby předá Zhotovitel Objednateli přístupové kódy do řídícího systému výtahu.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je budova Rooseveltovy koleje, Strojnická 1430/7, 170 00 Praha 7 (dále jen „Budova“).

VII. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen dodat výtah V1 – evakuační a výtah V2 každý maximálně do       týdnů od zahájení prací, kdy:

výtah V1 – evakuační se zahájením prací bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy a

výtah V2 se zahájením prací dne 03. 02. 2025

podle následujícího harmonogramu:

| Realizace Díla | Předpokládaná maximální doba realizace |
| --- | --- |
| Prováděcí dokumentace | do týdne od zahájení prací |
| Demontáž stávajícího výtahu | do týdne od zahájení prací |
| Dodávka materiálu na místo montáže | do týdne od zahájení prací |
| Provedení stavebních úprav a montáž zařízení | do týdne od zahájení prací |
| Seřízení, odborné zkoušky, předání Díla | do týdne od zahájení prací |
| Servis a revizní prohlídky | po dobu pěti let od předání výtahu do provozu |

VIII. CENA

- Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu za Dílo (dále jen „Cena“) včetně servisních a revizních prohlídek po dobu pěti let ve výši       Kč bez DPH, (slovy:       Korun českých bez DPH).

V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, činí výše DPH       Kč, (slovy:       Korun českých).

Cena včetně DPH činí       Kč, (slovy:       Korun českých včetně DPH)

- Cena bude vyúčtována po předání hotového a úplného Díla Zhotovitelem Objednateli, a to zvlášť pro výtah V1-evakuační a zvlášť pro výtah V2. O předání Díla bude podepsán předávací protokol dle přílohy č. 2 Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné zhotovení Díla včetně jeho servisu po dobu pěti let a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši Ceny.

- Cena je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace Zhotovitele, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení Díla a prostudování projektové dokumentace v příloze Smlouvy.

- Cena zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele spojený se zhotovením Díla a poskytování služeb definovaných Smlouvou včetně předání přístupových kódů do řídícího systému výtahu po uplynutí záruční doby. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH.

- Vyvstanou-li při realizaci Díla nové požadavky nezbytné pro řádné provádění Díla, Objednatel a Zhotovitel uzavřou písemný dodatek ke Smlouvě, v němž bude Cena změněna v závislosti na změně těchto požadavků s tím, že zároveň nesmí být stanovena jiná doba, během níž má být Dílo zhotoveno. Příslušné ceny budou určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění Zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent).

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu a případnou DPH zvlášť za dodání výtahu V1-evakuační a zvlášť za dodání výtahu V2 fakturou (dále jen „faktura“) vystavenou Zhotovitelem po předání výtahu V1-evakuační a výtahu V2 a podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem.

- Fakturu zašle Zhotovitel Objednateli elektronicky na e-mail: faktury-suz@vse.cz.

- Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

- Cenu a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne předání Díla výtahu V1 evakuační a ode dne předání výtahu V2 a podpisu předávacího protokolu.

- Fakturu je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 10 dnů po předání výtahu V1-evakuační a po předání výtahu V2 a podpisu předávacího protokolu.

- Stanoví-li faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 5. článku IX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve faktuře.

- Cena a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

- Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

- Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena či její část, DPH nebo jiná náležitost faktury, je Objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu neprodleně doručit Objednateli. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- Objednatel je povinen učinit taková organizační a technická opatření, aby Zhotovitel mohl řádně a včas provést Dílo dle Smlouvy. Objednatel zajistí přístup do objektu oprávněným pracovníkům Zhotovitele a předání klíčů od objektu při podpisu Smlouvy.

- Objednatel informuje své zaměstnance o podmínkách provádění Díla Zhotovitelem podle Smlouvy.

- Objednatel je povinen v přiměřeném předstihu oznámit Zhotoviteli provozní změny, které mají vliv na provádění Díla.

- Objednatel zajistí zařízení staveniště a prostory pro montéry po dobu montáže Díla včetně sociálního zařízení, jednu suchou uzamykatelnou místnost v blízkosti místa zhotovení Díla pro uschování drobného materiálu a odložení svršků a dodávku elektrické energie a vody pro realizaci Díla.

- Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně část budovy k zahájení prací dle harmonogramu, a o předání staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Objednatel určí Zhotoviteli přístupové cesty a poskytne zdarma připojovací místa energií a medií nezbytná k provádění Díla.

- Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat postup provádění Díla Zhotovitelem a zaznamenávat zjištěné nedostatky a požadovat odstranění závad. Pokud Objednatel při průběžné kontrole provádění Díla zjistí, že Dílo vykazuje vady, nebo že Zhotovitel porušuje jiné své povinnosti stanovené Smlouvou, je oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla, případně aby splnil své jiné smluvní povinnosti a Dílo prováděl řádně.

- Oprávněné osoby Objednatele, které jsou odpovědné za koordinaci Zhotovitelem prováděného Díla ve vztahu k provozu Objednatele, za styk s odpovědnou osobou nebo osobami Zhotovitele jsou:

Ing. Oldřich Krpata; tel: 22409 2498; mobil: 775 854 009; e-mail: oldrich.krpata@vse.cz.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí provedeného Díla nebo jeho části, které nebylo poskytnuto řádně v souladu se Smlouvou a/nebo ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí Díla, a to nejpozději do tří pracovních dnů od provedení Díla.

- Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému užívání Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost Zhotovitele provést Dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu se Smlouvou, či příslušná práva Objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.

XI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen dodat Dílo Objednateli v souladu se Smlouvou a jejími přílohami č. 1–10 bez závad, plně funkční a včas v souladu s harmonogramem v článku VII.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré vady předaného Díla, přičemž za bezvadné může být považováno pouze Dílo, které odpovídá specifikaci dle Smlouvy, je plně funkční, nezatížené právy třetích osob, odpovídá právním předpisům a technickým normám, je řádně nainstalováno ve funkční celek a vybaveno veškerými dokumenty potřebnými pro jeho provoz.

- Zhotovitel je povinen při zhotovení Díla postupovat podle příkazů Objednatele, pokud mu Objednatel takové příkazy udělí.

- Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození majetku Objednatele ani poškození majetku ubytovaných osob.

- Zhotovitel ustanovil pro plnění předmětu Smlouvy a pro komunikaci s Objednatelem při provádění Díla tyto odpovědné osoby:

  - Vedoucí:

jméno a příjmení:      , mob.:      , e-mail:

Vedoucí je osoba odpovídající za provádění Díla a je kontaktní osobou ve věcech technických a smluvních.

  - Zástupce vedoucího:

jméno a příjmení:      , mob.:      , e-mail:

Zástupce vedoucího je osoba odpovídající za provádění Díla a je kontaktní osobou ve věcech technických na pracovní úrovni.

- Zhotovitel se zavazuje, že všechny nalezené věci při zhotovování Díla v prostorách Objednatele bez zbytečného odkladu odevzdá Objednateli. Zhotovitel však neodpovídá za stav takových nalezených věcí.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla podle Smlouvy dodržovat veškeré platné a účinné právní, technické a hygienické předpisy a normy související s prováděním Díla a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést Dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a technologických dodávek, včetně přístrojů a zařízení zahrnutých do Díla. Případně uvažované odchylky dodávek je Zhotovitel povinen předem a včas s Objednatelem projednat jako návrh, který Objednatel nemusí přijmout.

- Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to:

  - písemně doporučeným dopisem nebo

  - datovou schránkou nebo

  - e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude výzva odeslána písemně doporučeným dopisem.

- Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení Díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem nebo jiným potvrzením o plnění požadavků veškerých předpisů a norem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od Zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování Díla, pokud si to Objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však Zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k přerušení prací při zhotovování Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při zhotovování Díla dojde v takovém případě z důvodů na straně Zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek Zhotovitele zhotovit Dílo ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že Dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a normami.

- Obstarání nutných záborů prostranství mimo pozemek určený k výstavbě, dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností Zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací.

- Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou Objednatelem zvlášť hrazeny a nese je v plném rozsahu Zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení Díla a provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s Objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace Díla a též nese v plném rozsahu nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle, až do doby protokolárního předání Díla nebo jeho části a jeho převzetí bez vad a nedodělků Objednatelem.

- Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.

- Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení Díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození vnitřních prostor Budovy a vnějších komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a předat je zpět Objednateli do 5 dnů po předání Díla, tj. po předání výtahu V1-evakuačního a po předání výtahu V2.

- Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě (vyhl. 499/2006) a to ve stavebním deníku na stavbě ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný a bude kdykoliv k dispozici Objednateli, v mimopracovní době u vedoucí koleje Rooseveltova, který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh provádění Díla, zejména postup prací, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, údaje o časovém postupu prací, přerušení provádění prací, s udáním důvodů, nehod, překážek a jiných událostí a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o Dílo. Pro sdělení urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický styk, potvrzený e-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat své stanovisko, souhlas, námitky apod., a to nejdéle do tří pracovních dnů od provedení zápisu Zhotovitelem. V případě, kdy Zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je Objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen Objednatele ihned po provedení zápisu prokazatelně informovat.

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za újmu, kterou způsobí při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla Objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou pracovníky Zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými Zhotovitelem a poddodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení Díla na základě Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako poddodavatelé podílet se souhlasem Objednatele na zhotovení Díla podle Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že u něj a jeho případných subdodavatelů není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou práci na základě vztahu se Zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu se Zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce Smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli pravidelné kontrolní prohlídky provádění Díla 1x týdně za přítomnosti Objednatele a Zhotovitele. Termíny kontrolních dní budou dohodnuty mezi Objednatelem a Zhotovitelem při předání staveniště.

XII. VADY DÍLA, UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO DÍLA A PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

- Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení Díla a za to, že Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, Smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny Objednatele.

- V případě, že se po předání a převzetí Díla projeví vada Díla, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost Zhotoviteli (telefonicky a písemně na kontaktní údaje uvedené v čl. XI. odst. 5. Smlouvy). Jednání Smluvních stran o odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době, a které brání provozu, proběhne nejpozději do 4 hodin od doručení jejich písemného oznámení Zhotoviteli. Vada bude Zhotovitelem odstraněna nejpozději do termínu, který bude dohodnut na tomto jednání a podpisem obou zástupců písemnou formou dokumentován. Odstraňování záručních vad bránících provozu je Zhotovitel povinen započít do 6 hodin od doručení písemného oznámení vady Zhotoviteli formou e-mailu. O ostatních vadách nebránících provozu proběhne jednání zástupců Smluvních stran nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vady Zhotoviteli. Na tomto jednání Smluvních stran bude dohodnut postup a termín odstranění vady.

- O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace Zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku Objednatelem, se prodlužuje záruční doba uvedená v odstavci 4. článku V. Smlouvy. Při výměně reklamované části Díla za novou část Díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné části Díla ve vztahu k vyměněné části Díla nová záruční doba.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené Objednatelem nebo jinými osobami.

- Objednatel nemá práva z vadného Díla, způsobila-li vadu událost, která nemá svůj původ v jednání či opomenutí na straně Zhotovitele. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn reklamovat vadné Dílo jakýmkoliv způsobem. Za Objednatele jsou oprávněni reklamovat vadné Dílo pouze příslušní pověření Zaměstnanci ve smyslu odstavce 7. článku X. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.

- Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

- Volba práva způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží Objednateli a Zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li Objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní Zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady Díla, které budou Objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.

- Zhotovitele je povinen odstranit vady Díla nejpozději do řádného předání Díla podle článku VII. Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost odstranit vady Díla ve lhůtě podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit si náhradní plnění na náklady Zhotovitele u jiné osoby.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požádat o odstranění této vady Díla bez předchozího upozornění Zhotovitele na tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu Díla na náklady Zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na Dílo podle ustanovení odstavce 4. článku V. Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele alespoň 48 (slovy: čtyřicetosm) hodiny předem ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma Smluvními stranami.

- Pokud Zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotovitele veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotovitele součinnost nezbytnou k odstranění vady.

- Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část ceny a případnou příslušnou DPH.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli k zajištění práv a nároků Objednatele z vadného plnění bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 10 % (slovy: deset procent) z Celkové ceny Díla bez DPH. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti ujednané ve Smlouvě Objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle Smlouvy.

- Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek Smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „Banka“).

- Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce Zhotovitel Objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Banka případné připomínky Objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky Objednatele Bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji odmítnout.

- V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje Banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a Banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy Smlouvy.

- Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, Banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby Banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.

- Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

  - Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Vysokou školu ekonomickou v Praze, IČ: 61384399, se sídlem Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 (Objednatel) až do výše částky odpovídající 10 % z Celkové ceny Díla bez DPH, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle Smlouvy o dílo a z práv z vadného plnění;

  - Banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle Smlouvy, tedy 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

- Právo Objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele:

  - nastoupit v termínu stanoveném Smlouvou k odstranění Objednatelem v záruční době reklamované vady a/nebo

  - odstranit Objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném Smlouvou;

  - nezaplacení smluvní pokuty uplatněné v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahuje Zhotovitelem poskytnutá záruka nebo z důvodů porušení jiné smluvní povinnosti Zhotovitele;

  - nahradit škodu způsobenou neodstraněním vady v termínu stanoveném Smlouvou.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku při podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli v ujednané době záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

- Bankovní záruka bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů po uplynutí záruční doby, tj. po uplynutí 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků a zároveň odstranění poslední vady vytknuté v záruční době Objednatelem.

- Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.

XIV. SANKCE

- V případě prodlení Zhotovitele se zahájením zhotovení Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost dodat Dílo ve sjednané době, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den, po který trvalo prodlení Zhotovitele s předáním Díla. Prodlení podle předchozí věty je ukončeno okamžikem, kdy bude zjednána náprava, a to dodáním bezvadného Díla Zhotovitelem potvrzené podepsáním předávacího protokolu dle přílohy č. 2 Smlouvy.

- V případě porušení bodu 20. článku XI. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den, po který trvalo prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště.

- Nedostaví-li se Zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech sjednaných Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, a to i částečně, užívání Díla, smluvní pokutu ve výši10 000,- Kč a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo udržovat platné pojištění po dobu výkonu veškeré činnosti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit Objednateli vzniklé škody.

- Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinností Zhotovitele v plné výši.

- Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

- Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- Smlouva se uzavírá na dobu do ukončení doby platné záruky podle odstavce 4. článku V. Smlouvy.

- Plnění Díla podle Smlouvy bude zahájeno druhý den po nabytí účinnosti Smlouvy pro výtah V1-evakuační a 03. 02. 2025 pro výtah V2.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

  - bude-li Dílo vykazovat neodstranitelné vady, nebo

  - nebude-li Zhotovitel opakovaně plnit své povinnosti řádně a včas,

  - ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, nebo

  - ukáže-li se, že Zhotovitel neplní povinnost mít sjednané pojištění podle odstavce 1. článku XVIII. Smlouvy.

- Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy při prodlení Objednatele s úhradou splatných faktur o více než 60 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného upozornění Zhotovitele Objednateli o nezaplacení faktury.

- Zhotovitel v případě odstoupení od Smlouvy k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení:

  - předá Objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní doklady a dokumentaci vyhotovenou nebo připravenou Zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení od Smlouvy,

  - předá Objednateli vyklizené staveniště do 5 dní od Odstoupení od Smlouvy.

- Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn převzít staveniště a dokončit Dílo buď sám, nebo zadat jeho dokončení třetí osobě.

- Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených ve Smlouvě nebo v zákoně, písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy tato Smlouva zaniká. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení druhé Smluvní straně.

- Oprávněná Smluvní strana nemůže odstoupit od Smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již byla řádně splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od Smlouvy.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele podle Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v dodání sjednaného Díla v souladu se Smlouvou.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

- Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

- Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě.

- V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do zániku závazku ze Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 000 000,- Kč.

- Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce při podpisu Smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen předložit uvedené doklady kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

- Zhotovitel a Objednatel se zavazují uplatnit případnou pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitele je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli.

- Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v areálu koleje Rooseveltova veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu a jeho bezprostředním okolí, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Za areál koleje Rooseveltova se pro účely Smlouvy považují veškeré prostory v užívání Objednatele, které jsou nebo mohou být dotčeny plněním předmětu Smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy Objednatelem v souladu s jeho povinnostmi za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené Ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

- Zhotovitel si je vědom, že jeho pracovníci a pracovníci jeho případných poddodavatelů se pohybují v prostorách kde mohou přijít do styku s osobními údaji a je povinen chránit osobní údaje ubytovaných osob a zaměstnanců Objednatele a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

- Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

- Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se, jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

- Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

- Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail podepsaný zaručeným či kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XX. PODDODAVATELÉ

Zhotovitel může pro zhotovení Díla použít poddodavatele na části Díla předem uvedené v nabídce veřejné zakázky. Ve výjimečných případech, které Zhotovitel řádné odůvodní, může Zhotovitel požádat Objednatele o souhlas s použitím poddodavatele i pro jiné části zakázky.

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

- Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do deseti dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu.

- Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.

- Smlouvu lze měnit pouze průběžně číslovanými písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

- Smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, a to po jednom pro každou Smluvní stranu.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy den pozdější.

V Praze dne ____________					V dne

_____________________________________				_____________________________________

Objednatel							Zhotovitel

| Vysoká škola ekonomická v Praze |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Tomáš Zouhar |  |  |
| kvestor VŠE v Praze |  |  |

Přílohy Smlouvy

Příloha č. 1 – Specifikace technických zařízení osobních výtahů, soubor ve formátu pdf: „TZ vše rooseveltova kolej_specifikace technický zařízení_DSP“.

Příloha č. 2 – Předávací protokol.

Příloha č. 3 – Souhlas s provedením stavebního záměru, soubor ve formátu pdf.

Příloha č. 4 – Stanovisko HZS, soubor ve formátu pdf.

Příloha č. 5 – Stanovisko HS, soubor ve formátu pdf.

Příloha č. 6 – Elektroinstalace, obsahuje tyto soubory ve formátu pdf: 00_Desky; 00_Seznam_dokumentace; 01_Technicka_zprava; 02_Pudorys_1PP; 03_Pudorys_nejvyssiho_patra_A; 04_Pudorys_nejvyssiho_patra_B; 05_uprava_stavajiciho_rozvadece.

Příloha č. 7 – PBR Výtahy Rooseveltova, soubor ve formátu pdf.

Příloha č. 8 – Stavební část, obsahuje tyto soubory ve formátu pdf: C.1 Situace širších vztahů; C.2 Katastrální situační výkres; D.1.1.1 1.NP s vyznačenými pozicemi výtahů; D.1.1.2 Výřezy půdorysu 1.NP; D.1.1.3 Výřezy půdorysu 7.NP; D.1.1.4 Výřez půdorysu půdy; Zprávy společné ÚR a DSP.

Příloha č. 9 – Půdorys šachty, obsahuje tyto soubory ve formátu pdf: „q-480 ROOSEVELTOVA V2“; „q-1000 ROOSEVELTOVA V1“;

Příloha č. 10 – Rozpočet, obsahuje soubor ve formátu EXCEL: „JS24-083 - Výměna výtahů Rooseveltova kolej (zadání)“.

Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo

Předávací protokol

Předávací protokol Díla vyplývajícího ze smlouvy č. …………/VŠ/2023

Dílo: Evakuační výtah V1 / výtah V2 na Rooseveltově koleji.

Podpisem tohoto Předávacího protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá provedené Dílo bez závad.

Podpisem tohoto předávacího protokolu začíná běžet záruční doba ve smyslu odstavce 4. článku V. Smlouvy.

Datum podpisu: …………………

_____________________________________				_____________________________________

Objednatel							Zhotovitel

| Vysoká škola ekonomická v Praze |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Oldřich Krpata |  |  |
| vedoucí technického oddělení SÚZ VŠE v Praze |  |  |

Celkový počet stran: 1.

Nehodící se škrtněte